Раздел I

Аналитическая справка

За отчетный 2019 год достигнуты следующие величины целевых индикаторов 
и показателей «пилотной» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2007 г. № 1596 (далее – Госпрограмма):

протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 49 030,1 км, или на 8,2% больше величины, установленной Госпрограммой (45 322 км). При этом в 2010 году 
(до принятия Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 68-ФЗ, предусматривающего создание дорожных фондов) величина данного показателя составляла 19 545 км, 
или более чем в 2,5 раза меньше величины, достигнутой в отчетном году;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в отчетном году – 85,6 % общей протяженности автомобильных дорог федерального значения, что на 1,1 процентных пункта больше величины индикатора, установленной Госпрограммой (84,5%). В 2010 году величина этого индикатора составляла 38,9 %, или на 46,7 процентных пункта меньше величины индикатора, достигнутой в отчетном году;

протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, – 11 375,1 км, 
что на 10,2 км больше величины показателя в 2018 году (1 173,0 км). При этом 
в 2010 году величина данного показателя составляла 14 898 км, что на 31,0 % хуже величины, достигнутой в отчетном году;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, в отчётном году – 19,9 % или на 1,7 процентных пункта лучше величины показателя, достигнутой в 2018 году (21,6 %). В 2010 году величина этого индикатора составляла 29,7 %, что 
на 9,8 процентных пункта хуже величины индикатора отчетного года;

прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, 
на которых устранены ограничения пропускной способности, – 392,0 км при 299,5 км в 2018 году и 397,3 км в 2010 году;

прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн, в отчетном году – 626,3 км при 615,0 км в 2018 году
и 595,2 км в 2010 году;

строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения – 566,9 км при 560,4 км в 2018 году и 411,9 км в 2010 году.

Таким образом, в результате использования средств Федерального дорожного фонда в 2019 году величины показателей, установленные Госпрограммой, достигнуты с перевыполнением за счет дополнительных работ, выполненных за счет средств, полученных от экономии бюджетных ресурсов по результатам торгов, 
а также оптимизации расходов по направлениям и объектам, осуществленной 
в установленном порядке в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

В 2019 году наиболее крупными результатами выполнения дорожных работ 
на автомобильных дорогах Росавтодора за счет Федерального дорожного фонда было завершение:

обеспечения в полном объеме связи транспортной сети Крымского полуострова с транспортными сетями других субъектов Российской Федерации с вводом 
в эксплуатацию железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив;

на территории Московского транспортного узла участков федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 5,85 км с искусственными сооружениями общей длиной 1 145 пог. м, включая 3 путепровода на пересечении 
с железнодорожными путями Московского большого и малого колец, что позволило существенно повысить безопасность движения по автомобильным и железным дорогам, увеличить скорость доставки грузов и пассажиров благодаря ликвидации простоев на железнодорожных переездах в одном уровне;

на территории Санкт-Петербургского транспортного узла участков федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 22,7 км 
с искусственными сооружениями общей длиной 174,2 пог. м, включая участок автомобильной дороги «Сортавала» Санкт – Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» протяженностью 20,8 км и других, что позволило повысить безопасность движения, увеличить скорость доставки грузов и пассажиров 
на направлении транспортного коридора «Север – Юг»;

на территории Дальневосточного федерального округа участков автомобильных дорог «Уссури», «Вилюй», «Колыма» общей протяженностью 35,4 км с искусственными сооружениями общей длиной 1 333,8 пог. м, что позволило улучшить транспортное сообщение северных территорий Дальнего Востока, повысить пропускную способность и безопасность движения на автомобильных дорогах, входящих в состав транспортного коридора «Запад – Восток», а также 
на маршрутах, обеспечивающих доставку грузов и пассажиров к морским портам Тихоокеанского бассейна;

в Северо-Кавказском федеральном округе участков федеральных автомобильных дорог «Кавказ» и Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия на территории Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики общей протяженностью 79,9 км с искусственными сооружениями общей длиной 1 787,99 пог. м, включая мостовой переход через р. Самур в районе пункта пропуска Яраг-Казмаляр 
на границе с Республикой Азербайджан в Республике Дагестан, а также этап строительства обхода г. Гудермеса в Чеченской Республике, что позволило повысить пропускную способность и безопасность движения на автомобильных дорогах, входящих в состав транспортного коридора «Север – Юг», а также на автодорожных маршрутах, обеспечивающих доставку грузов и пассажиров к морским портам Каспийского моря;

строительства ряда обходов населенных пунктов. Кроме уже отмеченного этапа строительства обхода г. Гудермеса в Чеченской Республике, в 2019 году введены в эксплуатацию обходы н.п. Нарышкино на автомобильной дороге 
А-141 Орел – Брянск до магистрали «Украина» в Орловской области, пос. Ихала 
в Республике Карелии на автомобильной дороге А-121 «Сортавала», пос. Сосновка 
на автомобильной дороге «Уссури» и других, что позволило улучшить состояние окружающей среды в населенных пунктах, повысить пропускную способность 
и безопасность движения на автомобильных дорогах, расположенных 
на направлениях транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток»;

строительства 305,8 тыс. пог. м линий электроосвещения, 11 пешеходных переходов в разных уровнях. Кроме того, путем строительства пересечений в разных уровнях ликвидировано 5 переездов с железнодорожными путями в одном уровне, осуществлены другие мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения;

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» в 2019 году реализованы следующие крупные мероприятия:

Завершено строительство федеральной высокоскоростной трассы 
М-11 «Москва – Санкт-Петербург», соединяющей между собой два крупнейших мегаполиса России, принимающей на себя, прежде всего, транзитное движение транспорта, что является важнейшим шагом к формированию транспортных коридоров «Север – Юг», «Запад – Восток» и «Европа – Западный Китай».

На автомобильной дороге М-1 «Беларусь завершено строительство транспортной развязки на км 27 (общая протяженность 2,75 км);

На автомобильной дороге М-4 «Дон» завершены:

реконструкция путепровода на км 42+750 (общая протяженность 0,083 км);

строительство транспортной развязки на км 334+500 (общая протяженность 1 км);

строительство авторазвязки на участке Сухумийского шоссе в районе 
ОАО «Новороссийский СРЗ», ЮВГР порта Новороссийск (общая протяженность 1,52 км);

реконструкция транспортной развязки на участке км 1 319 – км 1 345, 1 очередь строительства, транспортная развязка км 1 319+000 (общая протяженность 2,902 км);

реконструкция транспортной развязки на участке км 1 319 – км 1 345. Этап 2. 
3 очередь. Транспортная развязка км 1 342+850, 1-й пусковой комплекс (общая протяженность 1,746 км);

Общая протяженность платных участков на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» составила 1 459,0 км (42,7 % от общей протяженности сети автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»). Общее количество платных участков – 23.

В 2019 году завершены после капитального ремонта и ремонта участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения общей протяженностью 7 978,0 км. В составе этих объектов отремонтированы всеми видами ремонта 23 434,8 пог. м. искусственных сооружений.

На сети автомобильных дорог регионального и местного значения 
с использованием средств Федерального дорожного фонда осуществлен ряд мероприятий, в том числе таких как:

завершение на территории Дальневосточного федерального округа строительства двух мостовых переходов на автомобильном маршруте Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь в Чукотском автономном округе, участков автомобильных дорог Благовещенск – Свободный протяженностью 6,2 км 
в Амурской области, Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян протяженностью 19,6 км с искусственными сооружениями общей длиной 112,5 пог. м на территории Республики Бурятия, Петропавловск-Камчатский – Мильково протяженностью 22,98 км на территории Камчатского края, Южно-Сахалинск – Оха протяженностью 6,0 км на территории Сахалинской области, что будет содействовать ускорению социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа и его северных территорий, развитию Северного морского пути;

завершение строительства и реконструкции участка автомобильной дороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово протяженностью 21,0 км в Кемеровской области, Нарьян-Мар – Усинск протяженностью 14,97 км с искусственными сооружениями общей длиной 1 083,4 пог. м в Ненецком автономном округе, участков автомобильных дорог Карпинск – Кытлым и кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга общей протяженностью 27,45 км в Свердловской области и других;

завершение строительства мостового перехода «Фрунзенский» через р. Самара в Самарской области, второго пускового комплекса мостового перехода через р. Волга в г. Волгограде, мостового перехода «Коммунальный» через р. Енисей 
в г. Кызыле в Республике Тыва, мостового перехода через р. Катунь у с. Тюнгур 
на подъезде к с. Кучерла в Республике Алтай, мостового перехода через р. Урух 
на автомобильной дороге Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен 2 в Республике Северная Осетия – Алания, мостового перехода через р. Дон в г. Лебедянь 
в Липецкой области, путепровода с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове и других;

ввод в эксплуатацию в 54 субъектах Российской Федерации автомобильных дорог с твердым покрытием к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции общей протяженностью 688,89 км.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в субъектах Российской Федерации обеспечена реализация более 6 700 объектов общей протяженностью более 16 тыс. км. Общая площадь восстановленного покрытия составила более 128 млн. кв. м. Устроено более 
460 тыс. пог. м линий искусственного электроосвещения, установлено более 
2 тыс. светофорных объектов, 75 тыс. дорожных знаков, 434 тыс. пог. м барьерных ограждений, 226 тыс. пог. м пешеходных ограждений и т.д. Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась по сравнению с 2018 годом более, чем на 7 000 км, или на 1,38%, а в части городской дорожной сети – более, чем на 7 300 км, или на 8,21%. Также в рамках национального проекта осуществлена реконструкция ряда капиталоемких объектов, включая Первомайский мост через р. Десну в г. Брянске (2-й пусковой комплекс), автомобильную дорогу 
по ул. Ивановской в г. Кохме Ивановской области, участок Грабцевского шоссе 
в Калужской области.

В 2020 году дорожная деятельность будет осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, паспорта которых утверждены в установленном порядке во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

При этом на 2020 год планируется достижение следующих показателей:

завершение строительства и реконструкции 521,1 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе 273,8 км автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства;

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в размере 85,1 % общей протяженности автомобильных дорог федерального значения.