**Информация о реализации Плана мероприятий по реализации отдельных поручений и планов, ответственность**

**за исполнение (соисполнение) которых закреплена решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации за Министерством транспорта Российской Федерации, на 2019−2024 годы**

| **№** | **Мероприятие** | **Поручение Президента Российской Федерации** | **Поручение Правительства****Российской Федерации** | **Индикатор реализации мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок****исполнения** | **Статус** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 год** |
| 1 | Направление дополнительных средств в размере 50 млрд. рублей на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта**Ответственный исполнитель:****А.С. Бакирей** | Пр-1249от 15.07.2021(часть 1 подпункта «б» пункта 1) | ММ-П12-9974от 24.07.2021 | Доклад в Правительство Российской Федерации с проектом доклада Президенту Российской Федерации | Минтранс РоссииМинфин России | 27.07.2021 | Доклад в Правительство Российской Федерации с проектом доклада Президенту Российской Федерации направлен письмом от 27.07.2021№ ВС-Д3-10/13441.Правительство Российской Федерации письмом от 28.07.2021№ 8066п-П49направило доклад Президенту Российской Федерации с предложением о продлении срока исполнения до 01.07.2022 |
| 2 | Реконструкция магистральной рулежной дорожки в аэропорту г. Красноярск**Ответственный исполнитель:****С.А. Петрова** | Пр-337 от 02.03.2019 |  | Доклад Президенту Российской Федерации | Минтранс России | 22.01.2021 | Минтранс России письмомот 04.12.2020№ АН-Д1-04/24743 направил доклад Президенту Российской Федерации  |
| 3 | Разработка совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, предусматривающей в том числе обновление подвижного состава и оптимизацию маршрутных сетей**Ответственный исполнитель:****А.С. Бакирей** | Пр-742от 24.04.2020(пункт 2) | ЮБ-П9-4715от 12.05.2020(пункт 7)АН-П50-5412 | Докладв Правительство Российской Федерациис докладом Президенту Российской Федерации | Минтранс РоссииМинфин РоссииМинэкономразвития РоссииМинпромторг РоссииМинстрой РоссииМинприроды РоссииМинкомсвязи России | 29.12.2021далее − раз в полгода | Минтранс России письмомот 29.11.2021№ ВС-Д3-10/23289направилв Правительство Российской Федерации проект доклада Президенту Российской Федерациис предложениемо снятии порученияс контроляи продолжении реализации мероприятийв рамках порученияо формированиив рамкахнационального проекта «Безопасные качественные дороги» на основе действующих программ (проектов) развития пассажирского транспорта единого проекта развития общественного транспортаи обеспечивающей инфраструктуры (подпункт «в» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерацииот 14.11.2021№ Пр-2154ГС).Президентом Российской Федерации данное предложение поддержано (Пр-2562от 30.12.2021) |
| 4 | Включение в проект Транспортной стратегии Российской Федерациина период до 2035 года показателя, характеризующего индекс количества автомототранcпортных средствс двигателями, работающимина газомоторном топливе, в общей численности парка транспортных средств**Ответственный исполнитель:****В.В. Грушников** | 1447-рот 01.06.2021(пункт 17) |  | Проект Транспортной стратегии Российской Федерациина периоддо 2035 года, содержащий показатель, характеризую-щий индекс количества автомототранc-портных средствс двигателями, работающимина газомоторном топливе,в общей численности парка транспортных средств | Минтранс РоссииМинэнерго России | 30.12.2021 | Транспортная стратегия Российской Федерациидо 2030 годас прогнозомна периоддо 2035 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерацииот 27.11.2021№ 3363-р |
| 5 | Стимулирование поставок угля через порты юга и северо-запада Российской Федерации**Ответственный исполнитель:****А.А. Федорчук** | 1447-рот 01.06.2021(пункт 22) |  | Акты Правительства Российской Федерации, регулирующие тарифына перевозку угля | Минтранс РоссииМинэнерго Россиис участиемОАО «РЖД» | IV квартал2021 г.далее − ежегодно | Минтранс России письмомот 06.12.2021 внесв Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерациио внесенииизменений в пункт 22 Планамероприятийпо реализацииЭнергетической стратегии Российской Федерациина периоддо 2035 года,утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерацииот 01.06.2021№ 1447-р, в части замены в графе «Срок исполнения» слов «IV квартал 2021 г., далее ежегодно» словами «IV квартал 2022 г., далее ежегодно» |
| 6 | Принятие исчерпывающих мерпо реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целяхи стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474«О национальных целях развития Российской Федерации на периоддо 2030 года»**Ответственный исполнитель:****В.В. Грушников** | Пр-1383 от 05.08.2021 (подпункт «а» пункта 1) | МХ-П49-12097от 31.08.2021 | Докладв Правительство Российской Федерации с докладом Президенту Российской Федерации | Минтранс РоссииМВД РоссииМинобороны РоссииМинэкономразвития РоссииМинфин РоссииРосавтодорРосморречфлотРосавиацияГосударственная компания «Автодор»Госкорпорация «Росатом»ОАО «РЖД» | 15.11.202115.06.2022далее − один разв полгода | Минтранс России письмомот 10.11.2021№ ВС-Д9-10/21835направил докладв Правительство Российской Федерациис проектом доклада Президенту Российской Федерации  |
| 7 | Обеспечение с участием комиссий Госсовета Российской Федерации по направлению «Транспорт» и по направлению «Энергетика», а также крупнейших грузоотправителей координации выполнения мероприятий по развитию БАМ и Транссиба, включая контроль и мониторинг строительства объектов железнодорожной инфраструктурыи энергоснабжения, а также выполнения обязательств сторонами, участвующимив указанной работе**Ответственный исполнитель:****А.В. Ересько** | Пр-487от 27.03.2021(пункт 1«в») | АБ-П50-4208от 31.03.2021 | Докладв Правительство Российской Федерациис докладом Президенту Российской Федерации | Минтранс России Минстрой РоссииМинэнерго РоссииОАО «РЖД» | 01.07.2021далее − один разв полгода | Минтранс России письмомот 13.12.2021№ ВС-Д8-10/24844направил докладв Правительство Российской Федерациис проектом доклада Президенту Российской Федерации  |
| 8 | Разработка и внесениев Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, предусматривающего, что цены (тарифы, ставки) на услугив морском порту по погрузке, выгрузке и хранению сжиженного природного газа, произведенного в Арктической зоне Российской Федерации, могут быть выраженыв иностранной валюте(в условных единицах)с расчетами в рублях**Ответственный исполнитель:****В.В. Клюев** | Пр-593от 14.04.2021 | АН-П50-5412от 29.04.2021 | Докладв Правительство Российской Федерациис докладом Президенту Российской Федерации | ФАС РоссииМинтранс России | 06.05.202101.12.2021 | Минтранс России письмомот 30.04.2021№ ИЧ-Д5-23/7590 направил в ФАС России информацию о статусе разработки указанного законопроектаи письмомот 25.11.2021№ ВС-Д5-10/23028представил докладв Правительство Российской Федерации с проектом доклада Президенту Российской Федерации |
| 9 | Выделение в 2021−2023 годах средств федерального бюджетана софинансирование реконструкции участка автомобильной дорогиВалдай − Демянскв Новгородской области**Ответственный исполнитель:****А.В. Шилов** | Пр-282от 23.02.2021 | МХ-П49-2411от 02.03.2021 | Докладв Правительство Российской Федерациис докладом Президенту Российской Федерации | Минтранс РоссииМинфин России | 11.03.202115.11.2021 | Минтранс России письмамиот 09.03.2021№ АК-Д2-10/3653и от 25.10.2021№ ВС-Д2-10/20482направил докладыв Правительство Российской Федерациис проектамидокладов Президенту Российской Федерации  |
| 10 | Определение дополнительных мер государственной поддержки (в том числе механизмов, объемови источников финансирования) развития маршрутной сети межрегиональных и местных перевозок, осуществляемых авиационной компанией, основной деятельностью которой является осуществление перевозок пассажиров и грузовв Дальневосточном федеральном округе, предусмотрев приоритетное использование авиационной техники отечественного производства**Ответственный исполнитель:****С.А. Петрова** | Пр-520 от 04.04.2021 (подпункт «и» пункта 1) | ЮТ-П47-4583от 12.04.2021 | Докладв Правительство Российской Федерациис докладом Президенту Российской Федерации | Минтранс РоссииМинвостокразвития РоссииМинпромторг РоссииМинфин России | 29.11.2021 | Минтранс России письмомот 08.11.2021№ ВС-Д1-10/21455представил докладв Правительство Российской Федерациис проектом доклада Президенту Российской Федерации.В соответствиис письмом Аппарата Правительства Российской Федерацииот 16.11.2021№ П50-80976 срок исполнения продлен до 12.04.2022, далее − раз в полгода |
| 11 | Обеспечение начала работпо строительству автомобильной дороги в обход г. Кемерово в 2021 году**Ответственный исполнитель:****А.В. Шилов** | Пр-1458от 14.08.2021(подпункт «в» пункта 1) | ВА-П16-11557от 25.08.2021 | Докладв Правительство Российской Федерациис докладом Президенту Российской Федерации | Минтранс РоссииРосавтодорПравительство Кузбасса | 20.12.2021 | Минтранс России письмомот 14.12.2021№ ВС-Д2-10/24839представил докладв Правительство Российской Федерациис проектом доклада Президенту Российской Федерации  |
| 12 | Разработка, утверждениеи начало реализации единой комплексной программы, направленной на модернизацию пассажирского транспорта общего пользованияв субъектах Российской Федерации**Ответственный исполнитель:****А.С. Бакирей** | Пр-1383от 05.08.2021(подпункт «г» пункта 2) | ММ-П6-11384от 20.08.2021 (пункт 10) | Докладв Правительство Российской Федерациис проектом доклада Президенту Российской Федерации | Минфин РоссииМинэкономразвития РоссииМинпромторг РоссииМинвостокразвития РоссииМинприроды России | 01.12.2021 | Минтранс России письмомот 29.11.2021№ ВС-Д3-10/23289направилв Правительство Российской Федерации проект доклада Президенту Российской Федерациис предложениемо снятии порученияс контроляи продолжении реализации мероприятийв рамках порученияо формированиив рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на основе действующих программ (проектов) развития пассажирского транспорта единого проекта развития общественного транспортаи обеспечивающей инфраструктуры (подпункт «в» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерацииот 14.11.2021№ Пр-2154ГС).Президентом Российской Федерации данное предложение поддержано(Пр-2562от 30.12.2021) |
| 13 | Обеспечение установления дифференцированного состава и содержания проекта планировки территории линейного объекта, предусматривающего сокращение состава утверждаемой части такого проекта планировки территории до границ зон планируемого размещения линейного объекта и его основных параметров, а также установление перечня случаев, при которых подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории линейного объектане требуется**Ответственный исполнитель:****А.В. Ересько** | Пр-1381ГСот 17.07.2019(часть 5 подпункта «г» пункта 1) | МА-П9-6751 от 07.08.2019(пункт 12) | Докладв Правительство Российской Федерациис докладом Президенту Российской Федерации | Минтранс РоссииМинстрой России | 17.03.202021.12.2021 | Минтранс России письмомот 09.12.2021№ АК-Д8-10/24373 направил докладв Правительство Российской Федерациис проектом доклада Президенту Российской Федерации  |
| 14 | Обеспечение внесенияв законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление детального механизма осуществления реконструкции, переноса или переустройства линейных объектов при их пересечении строящимся или реконструируемым линейным объектом, включая порядок выдачи технических условий на перенос или переустройство линейных объектов, мораторий на изменение выданных технических условий и порядок переноса или переустройства инженерных коммуникаций, предусматривающий заключение договоров компенсации собственникам инженерных коммуникацийв натуральной (имущественной) форме**Ответственный исполнитель:****А.В. Ересько** | Пр-1381ГСот 17.07.2019(часть 8 подпункта «г» пункта 1) | МА-П9-6751 от 07.08.2019(пункт 15) | Докладв Правительство Российской Федерациис докладом Президенту Российской Федерации | Минтранс РоссииМинстрой РоссииМинэнерго России | 17.03.202012.07.2021 | Минтранс России письмомот 02.07.2021№ ВС-Д2-10/11691 направил докладв Правительство Российской Федерациис проектом доклада Президенту Российской Федерации  |
| 15 | Обеспечение финансирования дноуглубительных работ на реке Зее в целях доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, необходимых для строительства Амурского газоперерабатывающего заводаи Амурского газохимического комплекса **Ответственный исполнитель:****В.В. Клюев** | Пр-1629от 18.08.2017(подпункт «д» пункта 1) | АД-П9-5684 от 29.08.2017(пункт 5) | Докладв Правительство Российской Федерациис докладом Президенту Российской Федерации | Минтранс РоссииМинприроды РоссииМинэрнерго РоссииМинпромторг РоссииМинфин России | 15.11.2017 далее − ежегодно | Минтранс России письмомот 23.11.2021№ ВС-Д5-10/22755 направил докладв Правительство Российской Федерациис проектом доклада Президенту Российской Федерации |
| 16 | Обеспечение создания механизмов стимулирования инвестиций организаций, осуществляющих перевалку угля в портах, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,и экспорт угля через эти порты, и создание государственной (муниципальной) инфраструктуры в этих субъектах Российской Федерации, в том числе путем заключения партнерских соглашений указанных организаций с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления**Ответственный исполнитель:****В.В. Клюев** | Пр-1918ГСот 23.10.2018(подпункт «б» пункта 2) | КЧ-П9-7979 от 16.11.2018 (пункт 15) | Докладв Правительство Российской Федерациис докладомПрезиденту Российской Федерации | Минтранс РоссииМинвостокразвития РоссииОАО «РЖД» | 14.02.2019далее − раз в полгода | Минтранс России письмомот 31.12.2020№ ВС-Д5-10/26990 направил докладв Правительство Российской Федерациис проектом доклада Президенту Российской Федерации |
| 17 | Проведение оценки рисков реализации инфраструктурных проектов в рамках логистических решений по обеспечению увеличения экспорта российского угляс анализом возможностей загрузки будущей инфраструктуры прочими грузами и представление предложений по минимизации таких рисков**Ответственный исполнитель:****В.В. Клюев** | Пр-2418от 18.12.2018(подпункт «в» пункта 4 раздела I) | ДК-П9-62от 11.01.2019(пункт 23) | Докладв Правительство Российской Федерациис докладом Президенту Российской Федерации | Минтранс РоссииМинэнерго РоссииМинэкономразвития РоссииОАО «РЖД» | 05.06.2019далее − ежегодно | Минтранс России письмомот 12.01.2022№ ВС-Д5-10/191 направил докладв Правительство Российской Федерациис проектом доклада Президенту Российской Федерации.В соответствиис письмом Аппарата Правительства Российской Федерацииот 14.01.2022№ П50-1608 срок исполнения продлен до 15.03.2022, далее − раз в полгода |